SHIFTING SOURCE

Sikkerhedsaudit & Infrastrukturrapport

1. marts 2026

Keto & Fasting Lifestyle Platform

Stack: React 19 + TypeScript + Supabase + Deno Edge Functions

Hosting: one.com (FTP deploy via GitHub Actions)

# Overblik

Denne rapport besvarer de 10 sikkerhedssprgsmål punkt for punkt med ærlige svar baseret på en komplet gennemgang af kodebasen.

| Område | Status | Bemærkning |
| --- | --- | --- |
| 1. HTTP Security Headers | DELVIS | X-Frame + Referrer i Settings, men CSP/HSTS/Permissions mangler |
| 2. Infrastruktur & WAF | MANGLER | Ingen WAF, rate limiting, DDoS eller bot-beskyttelse |
| 3. Supabase & Database | DELVIS | RLS aktiv, men backup og miljøadskillelse mangler |
| 4. Auth & Cookies | DELVIS | Supabase OTP + HttpOnly, men secure=false og ingen SameSite |
| 5. Formularer & Spam | DELVIS | Honeypot + timing, men ingen reCAPTCHA eller rate limiting |
| 6. Backup & Recovery | MANGLER | Ingen backup-strategi dokumenteret |
| 7. Dependencies | DELVIS | DOMPurify aktiv, men ingen Dependabot eller npm audit i CI |
| 8. Performance & Drift | DELVIS | Sitemap + robots.txt, men ingen CDN eller caching-headers |
| 9. Logging & Monitoring | DELVIS | Health checks + consent log, men ingen Sentry/uptime |
| 10. Data & Compliance | OK | GDPR consent, cookie banner, privacy policy, consent_log |

Samlet vurdering: Platformen har et godt fundament (Supabase RLS, DOMPurify, honeypot, GDPR), men mangler infrastruktur-lag som WAF, rate limiting, CSP headers og backup.

## 1. HTTP Security Headers

Har vi en Content-Security-Policy (CSP)?

NEJ. Der er ingen CSP-header konfigureret. Hverken i vite.config.ts, hosting-config eller server middleware. Dette er en kritisk mangel, da CSP forhindrer XSS-angreb ved at begrænse hvilke scripts, styles og ressourcer browseren må loade.

Er CSP testet i production?

Ikke relevant endnu, da CSP ikke er implementeret.

Har vi X-Frame-Options eller frame-ancestors?

DELVIS. X-Frame-Options er konfigurerbar i Admin Settings (database-værdi), men den bliver IKKE håndhævet som HTTP-header. Den vises kun som tekst i Settings-UI. Hosting-serveren sender den ikke.

Har vi Referrer-Policy?

DELVIS. Samme som X-Frame-Options: konfigurerbar i Settings, men ikke håndhævet som HTTP-header fra serveren.

Har vi Strict-Transport-Security (HSTS)?

NEJ. Ingen HSTS-header er konfigureret. Sitet bruger HTTPS, men browseren tvinges ikke til det.

Har vi Permissions-Policy?

NEJ. Ingen Permissions-Policy header (camera, microphone, geolocation osv. er ikke begrænset).

Er alle redirects forced til HTTPS?

Afhænger af hosting (one.com). Ikke konfigureret i applikationskoden.

## 2. Infrastruktur & Firewall

Ligger sitet bag en WAF (fx Cloudflare)?

NEJ. Sitet hostes direkte på one.com via FTP-deploy fra GitHub Actions. Der er ingen WAF, Cloudflare eller lignende foran.

Har vi bot filtering?

NEJ. Ingen bot-detection eller -filtrering. Honeypot på formularer fanger simple bots, men der er ingen infrastruktur-niveau bot-beskyttelse.

Har vi rate limiting?

NEJ. Hverken på frontend, backend eller Edge Functions. Ingen express-rate-limit eller lignende middleware. Alle endpoints kan hamres uden begrænsning.

Har vi DDoS-beskyttelse?

NEJ. one.com tilbyder grundlæggende hosting, men ingen dedikeret DDoS-beskyttelse.

Er API-endpoints beskyttet mod brute-force?

DELVIS. Supabase auth har built-in rate limiting på login-forsøg. Men egne Edge Functions og backend-endpoints har ingen beskyttelse.

## 3. Supabase & Database

Er Row Level Security aktiveret på alle tabeller?

JA. RLS er aktiveret på alle tabeller. Vi har desuden oprettet en check_rls_status() funktion og dagligt health check der automatisk verificerer dette.

Har vi testet, at ingen kan læse data uden auth?

DELVIS. RLS-policies er konfigureret, men der er ikke lavet systematiske penetrationstest. is_admin() og is_crm_admin() funktioner styrer adgang.

Har vi automatisk database-backup?

DELVIS. Supabase Pro-plan inkluderer daglige backups med 7 dages retention. Men vi er på Free-plan, som kun har Point-in-Time Recovery i 2 dage. Ingen offsite backup.

Har vi offsite backup?

NEJ. Ingen offsite/ekstern backup er konfigureret.

Har vi miljøadskillelse (dev / staging / prod)?

NEJ. Der er kun ét Supabase-projekt (production). Ingen staging-miljø. Alle migrationer køres direkte i prod.

## 4. Auth & Cookies

Er cookies sat med HttpOnly?

JA. Express session-cookie har httpOnly: true.

Er cookies sat med Secure?

NEJ. Cookie-konfigurationen har secure: false. Dette er en KRITISK fejl — skal ændres til true for HTTPS.

Er cookies sat med SameSite?

NEJ. Ingen SameSite-attribut er konfigureret. Bør sættes til Lax eller Strict.

Er JWT tokens beskyttet mod XSS?

JA. Supabase håndterer JWT-tokens internt via deres JS-klient. Tokens gemmes IKKE i localStorage (der er XSS-sårbar). DOMPurify saniterer al bruger-HTML.

Udløber tokens korrekt?

JA. Supabase JWT tokens har standard 1-times udløb med auto-refresh. Express session udløber efter 24 timer.

## 5. Formularer & Spam

Har vi rate limiting på formularer?

NEJ. Ingen rate limiting. En bot kan sende uendeligt mange requests.

Er der server-side validation?

DELVIS. Supabase RLS validerer auth-krav. Newsletter-signup tjekker for duplikater server-side. Men der er ingen generel input-validation middleware (ingen express-validator).

Har vi reCAPTCHA eller tilsvarende?

NEJ. Kun honeypot + timing-check (afviser submissions under 2 sekunder). Ingen reCAPTCHA, hCaptcha eller Turnstile.

Logger vi mislykkede forsøg?

DELVIS. Email-sends logges i crm_email_log. Consent logges i consent_log. Men mislykkede login-forsøg logges IKKE.

## 6. Backup & Recovery

Har vi daglig backup?

DELVIS. Supabase Free-plan har begrænset Point-in-Time Recovery (2 dage). Ingen daglig fuld backup ud over det.

Hvor længe gemmes backups?

2 dage (Supabase Free). Pro-plan giver 7 dage. Enterprise giver 30 dage.

Er restore-proceduren testet?

NEJ. Ingen dokumenteret restore-procedure, og den er aldrig testet.

Er frontend i Git med version history?

JA. Frontend er i GitHub med fuld commit-historik og CI/CD via GitHub Actions.

## 7. Dependencies (React stack)

Har vi automatisk vulnerability scanning?

NEJ. Ingen npm audit i CI/CD pipeline. Ingen Snyk, Socket eller lignende.

Har vi Dependabot?

NEJ. Ingen .github/dependabot.yml konfigureret. Dependencies opdateres manuelt.

Opdateres packages løbende?

DELVIS. React 19, Supabase 2.49, Express 5.2 er alle aktuelle versioner. Men der er ingen automatiseret opdateringsproces.

Er tredjeparts scripts minimeret?

JA. Vite build splitter vendor-kode i chunks (React, Supabase, i18n, Editor). Tree-shaking er aktivt. Ingen eksterne CDN-scripts loades.

## 8. Performance & Drift

Har vi CDN aktiveret?

NEJ. Sitet serveres direkte fra one.com uden CDN. Billeder og assets har ingen CDN-distribution.

Er caching korrekt sat?

DELVIS. Vite tilføjer content-hashes til filnavne (cache-busting). Men der er ingen eksplicitte cache-headers konfigureret.

Er der 404-side?

DELVIS. En 404.html fil eksisterer men har fejl i sti-referencer. React Router fanger ukendte ruter.

Er der XML sitemap?

JA. sitemap.xml er genereret og ligger i public/.

Er sitet tilmeldt Google Search Console?

FORBEREDT. Verifikationsfeltet findes i Admin Settings, men der er endnu ikke indsat en verifikationskode.

## 9. Logging & Monitoring

Logger vi failed login attempts?

NEJ. Supabase logger auth internt, men vi har ingen synlighed i mislykkede forsøg i vores egen database.

Logger vi API misuse?

NEJ. Ingen request-logging eller abuse-detection.

Logger vi server errors?

DELVIS. console.log/warn i server.js. Health check Edge Function logger resultater. Men ingen centraliseret error tracking (ingen Sentry, DataDog, LogRocket).

Har vi uptime monitoring?

NEJ. Ingen UptimeRobot, Pingdom eller lignende konfigureret.

Får vi alerts ved nedbrud?

DELVIS. Health check sender email ved fejl, men kun for de ting den tjekker (RLS, headers, meta-tags). Ingen generel nedbrud-alert.

## 10. Data & Compliance

Hvilke persondata gemmer vi?

Email-adresser (auth + newsletter), brugernavne, profildata (højde, vægt, køn, aktivitetsniveau), GDPR-consent, marketing-consent, cookie-præferencer.

Er vi GDPR-compliant?

JA (grundlæggende). Vi har: eksplicit consent-checkbox, consent_log tabel med timestamps, privacy policy side, cookie consent banner med granulære valg (nødvendige/analytics/marketing).

Har vi cookie consent?

JA. CookieBanner.tsx med CookieConsentContext.tsx giver brugerne valg mellem nødvendige, analytics og marketing cookies.

Kan brugere få slettet deres data?

NEJ. Der er ingen “slet min konto” funktion eller data-export endpoint. Dette er et GDPR-krav (ret til sletning) som mangler.

# Bonus: Hvor vil de mest sandsynligt angribe?

Baseret på auditen er de 3 mest sandsynlige angrebsvektorer:

1. Formularer uden rate limiting — En angriber kan sende tusindvis af requests til newsletter-signup, kontaktformularer eller Supabase Edge Functions. Uden rate limiting er der intet der stopper dem. Honeypot fanger simple bots, men en målrettet angriber omgår det trivielt.

2. Manglende CSP header — Uden Content-Security-Policy kan en XSS-sårbarhed (selvom DOMPurify er aktiv) potentielt injicere og eksekvere vilkårlig JavaScript. CSP er det kritiske andet forsvarslag.

3. Direkte adgang uden WAF — Sitet er eksponeret direkte til internettet uden Cloudflare eller lignende. DDoS, credential stuffing og automatiserede scanninger rammer serveren direkte.

## Anbefalet prioritering

Uge 1 (akut): Rate limiting + CSP header + cookie secure=true + session secret som env-variabel.

Uge 2 (vigtig): Cloudflare WAF + Dependabot + HSTS + SameSite cookies.

Uge 3 (monitoring): Sentry error tracking + UptimeRobot + failed login logging.

Uge 4 (compliance): Slet-min-konto funktion + data export + staging-miljø.